中国人民政治协商会议宁波市镇海区委员会

（九届三次会议）

提　案

提案标题：关于继续加大煤尘治理力度确保环境质量根本好转的建议

提案人（团体）： 王惠奋

通讯地址： 招宝山街道苗圃路28号

联系电话： 658883

附议人：

提案人建议办理单位：

审查意见：

提案内容： 去年，在镇海区委区政府的努力下，各级各部门齐抓共管， 防尘设施加快建设，煤尘治理工作取得了突破性进展，扬尘率下降了60%以上，人民群众切身体会到了“治尘”带来的可喜变化。由于历史原因，镇海区域范围小，环境承载力度有限，再加上辖区内危化企业多，大气环境质量仍未得到根本改善。老百姓依然期望区委区政府继续在“治尘”工作上有新举措，环境面貌有新改善。为此建议：

建议办法： 1、党委政府继续重视。密切关注人民群众期盼，继续把治理环境作为“六大战略”首要任务，主要领导亲自抓，明确治理目标，以“抓铁有痕、踏石留印”的精神，一张蓝图绘到底，不达目标决不收兵。

2、继续加大“防尘”设施建设力度。根据“木桶”原理，防尘网建设如果没有达到全封闭，“防尘”就难以达到理想的效果。因此，区有关部门要加大投入，加快防尘网建设进度，尤其是抓紧补好“短板”，力求在年内达到防尘网全封闭。同时，加强监管，提高喷淋设施使用效率，避免“防尘”设施成为摆设。

3、多管齐下“治尘”。尤其是加大惩戒力度，区政府或相关部门要制定“治尘”处罚规定，并严格执行。按照规定要求，加大突击检查、抽查力度，发现违规行为，一律严惩不贷。在处罚力度上，要使违规企业真正感到“肉痛”，从而自觉规范自己的行为。

宁波市镇海区大宗货物海铁联运物流枢纽港管理委员会文件

镇物案复〔2014〕5号                               B

对区政协九届三次会议

第111号提案的答复

王惠奋委员：

您提出的《关于继续加大煤尘治理力度确保环境治理根本好转的建议》收悉，经我们研究，现答复如下：

按照区委区政府煤尘整治工作总体部署和《镇海区煤尘综合整治实施方案》要求，煤尘整治工作由我委牵头，协同相关责任单位，围绕我区实施生态环境战略，开展至今已有近2年时间，目前各项工作正在全面有序抓紧推进，亦取得一定的阶段性成效，后海塘面貌得到明显改善，2013年降尘率已较整治前下降60.1%。

一、前阶段煤尘整治工作情况

1、开展防风网和喷淋系统等防尘抑尘设施建设并取得较大进展。镇海港埠公司在已建成的1-3期防风网基础上，2013年又投资了2000多万元建成了长约1100多米的四期防风网，至此除北侧防风网外，港区东南西三侧防风网建成。镇海煤炭市场的西南二侧防风网（南侧1200米、西侧680米）已建成。

喷淋系统改造提升工作包括更新喷淋喷头、管道、合理布置喷淋装置、实现智能化取得较大进展。投资440万的中水回用工程已于去年5月底全部结束，完成了与二个煤场喷淋系统的对接，实现24小时供水，满足二单位的喷淋需求。

2013年还开展了射雾喷雾及人工降雾设施建设，对《方案》进行补充完善。镇海港区已配置了16台射雾装置，并已全部投用。对3—4#泊位卸船机喷淋装置进行改造调试，港区还新建洗车台。镇海煤炭市场人工降雾设施建设至去年底已基本建成。今年上半年70%设施将投用。煤炭市场还对约3400米道路进行道路喷淋系统改造，对原有洗车台进行了改良和优化，更新和修理了210只喷枪、喷头。

此外，2013年宏远河、定海河截污工程建设完成，实现了宏远河、定海河污水治理。

2、持续开展煤尘及散货运输车辆扬尘专项整治常态化管理。自2012年八月份以来此项整治已纳入常态化管理，通过源头控制、卡口执法、道路巡查等措施，确保道路运输各环节扬尘得到有效控制，车辆违法违规率低于1%以下，目前总体运行情况良好。

3、落实2—3#泊位功能调整事宜。2013年6月底港区2#泊位及后方堆场已经停止煤炭作业，功能已作相应调整。3#泊位堆场已于12月10日起停止煤炭作业，后方堆场煤炭已逐步清空。

4、煤尘排污费收取工作顺利进行。我区已于2013年4月1日起开始对煤炭装卸、仓储等行业征收煤尘排污费，收取的排污费将严格按相应规定，完全用于煤尘治理。2013年已有71家企业约1500多万吨煤炭进行了排污费申报和缴纳。

5、加大环保监测及执法力度。区环保部门在港区和煤炭市场安装了两套粉尘自动监测设备。除每日至少两次的巡查外，及时查处违法违规行为、恶劣天气发布停止作业预警等，查处不正常使用喷淋设施企业7家，限期整改3家，在煤炭市场派驻现场监督员。

6、逐步建立长效管理机制。目前已研究制订了《镇海区煤尘污染防治综合治理办法》，从源头上强化管理，今年将择时发布施行。组建成立了由15位网民、社区居民为主的煤尘整治日常监督小组，已开始每周进行2-3次监督检查活动。开展了二期“港区公众开放日活动”。

此外为配合后海塘区域环境整治进行相关配套建设，如道路改造及监控系统建设等。增购新型道路清扫车一台并投入使用。

二、下步将实施的主要工作

1、抓好北侧防风网建设。抓紧落实有关工作措施，力争2014年底前港区北侧防风网、煤炭市场北侧防风网主体建设基本完成，实现闭合型防风网建设。

2、继续完善和提升喷淋系统。完成镇海煤炭市场人工降雾设施建设和港区喷淋系统改造，实现对喷淋系统智能化提升。

3、深化煤尘污染治理，强化常态化管理，力争降尘率达到90%。

三、感谢你对我区煤尘整治工作的关心和支持。对你的相关建议，我们会结合正在实施的各项工作，认真落实相关责任，加强部门协作，强化监督管理，切实抓好煤尘治理这一民生实事工程，推进我区的生态文明建设。

2014年5月5日

抄    送：区政协提案委员会，区环保局。

联系电话：86661277  13806636516

联 系 人：于  民