中国人民政治协商会议宁波市镇海区委员会

（九届三次会议）

提　案

提案标题：关于加强关爱农村拆迁过渡中老年人的建议

提案人（团体）：证觉

通讯地址：净园禅寺         联系电话：13586922319

附议人：

提案人建议办理单位：区建交局、民政局

审查意见：

提案内容、建议办法：

近年来，我区持续开展大规模拆迁，很多拆迁户亟需安置。但各地安置房建设跟不上拆迁进度和全区租房紧张，导致很多拆迁户无法租房过渡。加上农村租房的习惯，房东往往担心老年人在自己的房子内过世不吉利，不愿意房客带着老人租住自己的房子，造成很多老年人不能正常过渡。虽然部分老年人已经居住在各地建设的安置房中，但由于祠堂类的相关配套设施未跟上，农村老年人后事得不到很好的处理。租房的矛盾和配套的不完善，不同程度上造成了一定的社会矛盾隐患，也对当前拆迁签约造成了一定的阻力。对此建议，一是加快拆迁过渡房建设进度。建议区有关部门加大拆迁过渡房建设土地指标，各地择地加快过渡房建设进度，并根据条件完善相关配套设施。二是加快拆迁安置房建设进度。区有关部门要支持各地加快农村安置房建设进度，从项目审批、项目资金、项目政策等方面给予倾斜，并加大项目质量管理，使群众尽快享受高品质的民生工程。三是建议民政等部门制定有关标准，以敬老、爱老、护老等原则，加强农村拆迁老年人的关爱。各地敬老院也要根据情况，接纳拆迁农村老年人，切实使农村拆迁老年人老有所养，居有定所。

宁波市镇海区住房和建设交通局文件

镇建交案复〔2014〕64号                              B

对区政协九届三次会议

第221号提案的答复

证觉委员：

您提出的关于加强关爱农村拆迁过渡房中老年人的提案收悉，经我们研究，现答复如下：

加快拆迁安置房建设，改变拆迁安置房建设滞后的问题，区委、区政府高度重视。近年来，我们努力做了以下工作：

一、安置房建设完成进度列入考核目标

2012年3月，成立了镇海区实施全域城市化战略领导小组，把加快推进安置房建设列为政府重点工作。制定了《镇海区2012-2016年拆迁安置房项目建设计划》，并逐年下达任务，明确区、镇（街道）安置房建设责任。自2012年开始，拆迁安置房工程完成进度列入区委、区政府对各镇（街道）的考核，由区建设交通局负责逐月通报、按季考核，确保安置房建设按时完成。

二、安置房用地指标优先保障

区国土部门优先保障安置房建设用地，在分配用地指标上做到应保尽保。2009年至今，区国土部门以划拨方式供应29宗地块用于安置房建设，总用地面积为1419亩；挂牌方式供应20宗地块，总用地面积为1340亩。

三、安置房的竣工交付情况

2012年、2013年，全区已竣工交付安置房项目10个计5213套。2014年计划交付锦绣曙光二期、兴建花园B区三期2个项目计1488套。这些安置房建成交付后基本能满足每一拆迁户有1套房屋可用于居住，同时对已领取结婚证的大龄青年婚房和照顾用房（老弱病残孕家庭）适当倾斜，尽可能减少特殊对象拆迁户的租房压力。

四、安置房建设预期达到平衡

2012年，我区开工12个安置房项目计房源10225套；2013年开工项目2个，计房源1690套；2014年计划开工6个项目，可提供4112套安置房。以在建、新建安置房项目可提供房源计算，到2015年，我区可以弥补安置房缺口现状，解决历史欠账。2015年预计可竣工翰香景庭一期、联兴二期等10个项目，共计144万平方米9732套。2016年预计可竣工书香丽景二期等4个项目，共计33.7万平方米2884套。

目前，我区拆迁户基本能有一套房屋用于居住需求，第二套和第三套房屋在2015年、2016年也能建成交付，安置房需求基本达到平衡。

感谢您对城市化建设的关心和支持。

附：区民政局、区国土分局协办意见

2014年4月30日

抄    送：区政协提案委员会、九龙湖镇政协联委会、区民政局、区国土分局

联 系 人：王   雷

联系电话：669588