中国人民政治协商会议宁波市镇海区委员会

（九届五次会议）

提 案

提案标题：关于加快公共配套设施建设提升城市品位方面的建议

提案人：储建华

通讯地址：镇海区车站路208号 联系电话：86263966

附议人：

建议办理单位：住建局

审查意见：

提案内容、建议办法： 骆驼作为近年来发展的新城，逐步在硬件设施上有了很大的提升，也在基础被套设施设备上有了一些改善。但作为今后新的行政中心和发展中心，骆驼的基础建设仍有不足。一是缺少大型商业中心。目前仅有“海尚银亿广场”正式投入使用。“吾悦广场”还在投建，原先规划的保利城配套设施等仍未落实。二是生活服务基础设施不足。目前投用的大型菜场只有一个，距离新城中心区域仍有一段距离。除此之外的团桥菜场等规模较小、菜品不全，无法全面满足市民生活需求。三是市民广场、文化中心等基础设施基本建成，但目前仍未投入使用，导致新城人民的生活娱乐环境单调，没有很大的解决人民日益增长的物质文化需求。 为进一步提升新城发展品位，促进公共配套设施建设，提出如下建议：一是加强科学管理，以满足人民生活需要，在充分考虑城市发展需要的基础上，完善城市基础设施建设规划和布局。二是在合理规划的基础上，按照既定时间进度，充分保证软硬件的同步发展，减少文化中心等现有硬件设施设备的空置浪费，合理引进开发，充分调动可利用资源，保证老城区需求，提高新城区发展。三是加强资源共享和利用。充分调动老城区现有资源，引进宁波其他县市区的优秀资源，大力开发潜在资源，统筹布局、合理调动，有效改变骆驼人“欧尚半日游”的无奈现状。

宁波市镇海区镇海新城管理委员会文件

镇新城管案复〔2016〕3号                            B

对区政协九届五次会议

第43号提案的答复

储建华委员：

您提出的关于“加快公共配套设施建设提升城市品位方面”的提案收悉，经我们研究，现答复如下：

镇海新城做为新的行政中心及宁波中心城区北部商贸商务中心，经过“十二五”期间的快速发展，累计完成安置小区、基础设施、社会性项目建设等各类投资近600亿元，基本实现了“三年出城市框架、五年出城市形象”的发展目标。新城范围内的各项基础配套设施都有了极大的发展和完善。

2016年，新城管委会在区委区政府的领导下，将高水平推进核心区建设，完善城市功能布局、加大楼宇招商力度、加快民生工程建设，优化区域宜居环境。重点实施吾悦广场、肯特学校、时光湾畔等重点项目建设，确保核心区商务楼群建成交付。同时有序推进休闲大本营建设，加快万科城、萌恒总部等重点项目建设，基本建成万科1902商业广场，力争镇海1688新青年广场项目挂牌出让并开工建设，推进“绿核”商圈、陈倪商圈、明海商圈的逐步形成。

建议中提到的加快公共配套设施建设工作，我们将主要做好以下三方面工作：

一是商业服务配套项目。除了银亿海尚广场已投入使用以外，新城南区的万科1902商业广场计划于今年10月投入使用；“吾悦商业广场”计划于2016年4月开工建设，并于2018年初投入使用；“时光湾畔”计划2016年开始建设，于2018年投入使用；保利城商业服务配套项目目前正在开展项目前期工作；镇海1688新青年广场目前正在实施土地出让和项目前期相关手续。

二是生活服务基础设施。目前，永平西路菜场项目已经开工，计划2017年投入使用，金华路东侧菜市场目前已经在开展前期招商工作，但尚存征地拆迁问题有待突破。同时，我们将积极引导已投入使用和在建的大型商业中心引进净菜超市等生活配套服务功能，与综合性菜市场互为补充，满足百姓菜篮子消费需求。交通出行方面，在完善公交网络的基础上，继续在新城范围新增公共自行车网点。

三是经济文化娱乐设施建设。市民广场、文化中心等基础设施现已经投入使用，西大河公园一期已经竣工验收，计划在4月份完成与骆驼街道的移交手续。已经投入使用的南区绿核体育公园一期和北区西大河公园一期，以及将于今年秋季开园的宁波植物园一期，为新城居民提供了健身休闲娱乐的最佳场所。

感谢您对镇海新城开发建设的关心和支持，并请在今后继续提出宝贵的意见和建议。

宁波市镇海区镇海新城管理委员会

2016年4月29日

抄      送：区府办、区政协办、区政协提案委员会、九龙湖镇政协联委、区住建局。

联 系 人：吴佳敏

联系电话：86592600