镇海区澥浦镇2023年度重大行政决策事项执行情况公示

| 序号 | 决策事项 名称 | 决策事项 执行单位（部门） | 决策事项 预计完成时限 | 决策事项 履行程序 | 决策事项 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福泉及汇源路2#楼地块安置房建设项目 | 澥浦镇 | 2026年5月 | 已经完成工程立项以及工程招投标手续。 | 项目最终立项名称为：澥浦大河北侧地块（ZH10-02-48-1）安置房项目。截止2023年年底，已完成该工程项目招标相关程序，已投入资金2100万元。预计将于2026年5月底完成项目建设。 |
| 2 | 澥浦镇红旗河河道整治二期工程 | 澥浦镇 | 2024年2月 | 已经完成工程立项以及工程招投标手续。 | 截止2023年年底，已经完成该工程总投资的65%，已投入资金200万元，预计将于2024年2月中旬完成项目建设。 |