类    　     号

宁波市镇海区第十五届人民代表大会代表议案

案由:关于加快启动汶骆路（九龙大道至镇海区界）道路改造工程的议案

提议案人(只写领衔人): 贾利军等 人

拟主办单位：

通讯地址:九龙湖镇政府 邮编:315205 电话:667726

议案全文： 汶骆路（X603骆慈线）东起329国道，西至镇海区界，在镇海区内通常称为汶骆路，全长约9.60km。道路始建于1987年，技术等级为三级公路，行政级别为县道。2004年我区确定的《镇海区“八横七纵”路网建设规划》中，至今唯一一条尚未改造提升的县级道路。 汶骆路现状道路宽7-18米不等，道路日交通量接近1万辆，处于超饱和状态，近年来旅游旺季和清明时期道路拥堵状况已非常严重。该道路历经了多次分段改建，但道路狭窄，路面板块仍然破损严重，道路通行功能和交通安全隐患问题已十分突出，成为影响我区“一区两带三园”建设，制约九龙湖区域社会经济发展的严重瓶颈，汶骆路的改造目前已经迫在眉睫。 近期加快实施汶骆路拓宽改造具有十分重要的意义：一是汶骆路作为镇海—江北—慈城方向联系的重要通道，也是绕城高速以北区域的镇海区与江北交通联系的唯一通道；二是汶骆路串联慈城—保国寺—蓀湖—九龙湖旅游区的重要旅游交通走廊，也是九龙湖大旅游开发和打造全域景区化的重要通道；三是汶骆路是骆驼—九龙湖片区人员、物资交通联系的重要通道，也是汶溪、长石工业园区等片区的对外交通主干道，对于区域经济发展、物资运输、安全抢险救灾起到关键作用。 为此，汶骆路道路改造历年来得到了社会各方的高度关注，也引起了区委区政府高度重视。在区十四届人代会期间，九龙湖镇人大代表在任期内连续五年向区政府建议实施该工程；薛维海书记在九龙湖调研时曾明确表示要求区规划、国土、建设等相关部门重点解决汶骆路拓宽改造所面临的各种问题；该项目已经列入区“十三五”规划；区十四次党代会报告，在提出“促进城市建设精致化”中明确要加快实施汶骆路拓宽改造。 前段时间，九龙湖镇会同区相关部门对汶骆路改造工程做了大量的前期调研、方案研究等准备工作，现已完成规划方案设计和工程造价概算。该道路改造项目设计全长8.01KM，路宽16-40m不等，标准为沥青混凝土路面的二级公路，规划道路用地约310亩，总投资约8.98亿元。 目前已具备道路改造实施的基本条件：一是该项目已经列入区“十三五”经济社会发展规划，列入《九龙湖-澥浦城市分区规划》，规划条件已具备；二是已完成大部分基本农田调整，等待落实建设用地指标；三是该道路改扩建工程获得广大群众积极支持和拥护，征地拆迁工作预计将会得到顺利推进。 对汶骆路拓宽改造项目我们提出以下建设时序建议方案： 一、九龙大道---孙陆港段，全长2.35km，总投资约3.76亿元，其中政策处理费1.2亿元。结合小城镇环境综合整治的相关要求和建设契机，建议该段于2017年优先启动政策处理，2018年初开工建设，2019年完工。 二、孙陆港---汶秦线段，全长3.57km，总投资约3.47亿元，其中政策处理费0.3亿元。建议该段于2019年初开工建设，2020年完工。 三、汶秦线---镇海区界段，全长2.09km，总投资约1.75亿元，其中政策处理费0.1亿元。建议该段于2020年初开工建设，2021年完工。 为确保汶骆路拓宽改造项目按计划完成，我们提出以下建议和要求： 一是该项目能尽快列入镇海区2017年区重点工程和建设项目。同时根据分段实施目标，逐年安排项目计划； 二是确定该项目实施主体，明确由区建交局牵头组织实施； 三是由区政府落实项目资金，协调区财政、镇投公司等部门，确保征地拆迁、项目建设资金按进度落实到位； 四是请区政府有关领导重视和关心该道路改造项目，协调发改、规划、国土、建交、财政、镇投公司等相关部门，及时解决项目建设中的相关问题和事项。

大会主席团意见:

承 办 单 位：

代表签名：

注：1、一事一案；                                                   年   月   日

2、请用蓝黑水笔书写，字迹要清楚。

提   议   案   人

| 姓名 | 详细通讯地址 | 邮政编码 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表请一位代表或工作人员填写清楚，以便承办部门寄送答复件；

2、代表通讯地址与邮政编码要相符。

宁波市镇海区住房和建设交通局文件

镇建交案复〔2017〕5号                        C

对区十五届人大一次会议

第96号建议的答复

贾利军等代表：

你们提出的“关于加快启动汶骆路（九龙大道至镇海区界）道路改造工程的议案”的建议收悉，经我们研究，现答复如下：

汶骆路是我区重要的交通道路之一，是九龙湖镇汶溪、中心、长石、长宏等行政村村民及周边企业对外联系的重要通道，每年清明期间，还承载着繁重的“清运”交通压力，道路拓宽改造必要性凸显。为此，我局已将该项目列入区、市两级“十三五”综合交通发展规划，待土地、资金等保障要素落实后即可启动建设。现阶段，公路养护部门将加强现有路面养护力度，确保路况良好，方便群众安全出行。下一步，我局仍将积极与相关部门衔接，争取早日推进该项目实施。

感谢你们对交通事业的关心和支持！

附：区发改局、区财政局、区国土分局、区规划分局协办意见

宁波市镇海区住房和建设交通局

2017年5月2日

抄    送：区人大代表工委、九龙湖镇人大主席团、

区发改局、区财政局、区国土分局、区规划分局

联系电话：13516786433（686433）

联 系 人：王丽莉