类    　     号

宁波市镇海区第十五届人民代表大会代表议案

案由:关于加快实施汶骆路道路改造工程的议案

提议案人(只写领衔人): 贾利军 等 人

拟主办单位：

通讯地址:九龙湖镇政府 邮编:315205 电话:667726

议案全文： 关于实施汶骆路道路改造工程的议案，九龙湖代表连续三届在区人代会上都提交了代表议案，应该说已经引起了区委、区府的高度关注，区各相关部门也正在研究具体的实施方案。 目前，实施汶骆路改造工程已具备基本条件：一是该项目已经列入区“十三五”经济社会发展规划，列入《九龙湖-澥浦城市分区规划》，规划条件已具备；二是已完成大部分基本农田调整，等待落实建设用地指标；三是该道路改扩建工程获得广大群众积极支持和拥护，征地拆迁工作预计将会得到顺利推进。 当前的主要问题是：汶骆路道路改造历年来得到了社会各方的高度关注，已经成为关系社会和民生的重要事项，九龙湖广大群众急切盼望道路改造工程能及早实施，汶骆路改造已成为久拖不决的社会难点热点问题。 对于加快启动汶骆路道路改造工程，在前几年提出的代表议案基础上，我们提出以下建议： 1、将汶骆路改造工程项目列入为2018年政府重点实施的基础设施项目。 2、启动项目实施的前期准备工作，完成道路总体设计方案和可行性研究，确定项目分期实施计划。 3、2018年年内启动道路改造一期工程开工建设。

大会主席团意见:

承 办 单 位：

代表签名：

注：1、一事一案；                                                   年   月   日

2、请用蓝黑水笔书写，字迹要清楚。

提   议   案   人

| 姓名 | 详细通讯地址 | 邮政编码 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表请一位代表或工作人员填写清楚，以便承办部门寄送答复件；

2、代表通讯地址与邮政编码要相符。

宁波市镇海区住房和建设交通局文件

镇建交案复〔2018〕20号                        B

对区十五届人大二次会议

第154号建议的答复

贾利军等代表：

您们提出的“关于加快实施汶骆路道路改造工程的议案”收悉，经我们研究，现答复如下：

汶骆路是我区一条重要的交通道路，是九龙湖镇汶溪、中心、长石、长宏等行政村村民及周边企业对外联系的重要通道，每年清明期间，还承载着繁重的“清运”任务，道路拓宽改造必要性凸显。该道路的拓宽改造对改善区域交通条件乃至完善全区路网格局都有非常重要的意义。为此，我局按照职责已将该项目列入区、市两级“十三五”综合交通发展规划，但现阶段该项目实施仍存在较大困难：

一、土地指标未落实

基本农田需经过4个步骤转换才能用于建设，即基本农田转一般农田→规划调整（一般农田转为规划新增建设用地）→农转用报批→供地。目前，汶骆路拓宽改造项目涉及永久基本农田5.3亩，一般农田113.8亩。经与区国土分局对接，新一轮土地规划调整时间为2020年，届时方可进行基本农田转一般农田的申报工作。另外，十三五期间，镇海区可用的耕地占补平衡指标非常有限，根本无法解决该项目119.1亩农用地报批。

二、资金投入大

经九龙湖镇初步测算，汶骆路拓宽改造工程总投资87834万元，项目总投资较大，征地拆迁等前期资金投入多。但就目前耕地指标紧张的现状，土地报批成本也大幅度上涨，耕地占补平衡指标异地购买费用估算价格为90万元/亩（本项目农转用约需1.07亿元）。另外汶骆路沿线有罗汉松等苗木及其它经济作用，补偿费用较高，预计实际政策处理费用比测算费用还要高。

针对目前存在的实际困难，我局与九龙湖镇充分研究，先行启动了迎东桥至汶秦线段1.865公里道路改造工程。改造工程将对道路进行“白改黑”，同时对道路交通安全设施、公交候车亭等附属设施进行改造，对沿线部分节点进行景观提升。该工程计划4月份开工，10月份完工。下一阶段建议：一、请九龙湖镇在前一阶段规划研究的基础上，针对项目土地报批实际存在的困难，进一步深化项目方案研究、优化道路断面布置；二、请区政府明确项目资金筹措方式，以便项目尽早具备实施条件。

感谢您对交通事业的关心和支持！

宁波市镇海区住房和建设交通局

2018年5月8日

抄    送：区人大代表工委、九龙湖镇人大主席团

联系电话：13516786433（686433）

联 系 人：王丽莉