类    　     号

宁波市镇海区第十五届人民代表大会代表议案

案由: 关于加快启动中大河贵驷段河道及两侧景观整治提升工程的议案

提议案人: 王志强等 11 人

拟主办单位：高新区建设管理局、城市管理行政执法局

通讯地址:镇骆西路1091号 邮编:315206 电话: 13906696266

议案全文： 中大河是镇海的母亲河，其中中大河贵驷段全长1.55公里，以耕渔路为界，耕渔路以西主要以自然景观风貌为主，该段沿河北侧主要为工业，南侧主要为沿河绿地和农田；以东位于历史地段内，以传统风貌为主，河道两侧为现行单行车道，道路宽3-5米，人车混行、路面乱停车现象突出，现对居民出行已造成一定困扰。长期以来，由于河道两岸绿化景观节点少、功能少且滨水空间利用不足，建筑立面混杂，现状景观与贵驷集镇规划存在不协调的问题。 为此，建议以此次小城镇环境综合整治为契机，结合河道两侧大环境及居民对生活品质的需求，加快启动中大河贵驷段河道及两侧景观整治提升工程，为广大居民提供一个天蓝地绿水净的舒适环境。具体整治建议如下： 1.沿河建筑整治。建议对河道两侧广告店招、建筑立面进行合理控制与引导，结合贵驷文化、运河文化、商帮文化等文化特色，统一沿河两侧建筑风格。 2.公共空间整治。通过对周边绿化种植、桥梁、地面铺砖、入口标识改善等方式，结合自然生态打造场地环境特色，提升耕渔路历史地段的景观品质，创造亲水的公共空间，丰富居民的生活娱乐场地。 3.道路交通整治。根据小城镇环境综合整治规划结合中大河沿河现状，建议耕渔路以西以现状游步道为主，以东以慢行交通为主，逐步禁止车辆通行。 4.河道清淤疏浚。建议在对中大河贵驷段截污管道进行检测、改造修复、排查沿河排出口的基础上，对该段河道进行清淤疏浚工作，在“美化”河道环境、清洁水质的同时，防止淤泥的过度堆积，加强蓄水与防洪排涝能力。

大会主席团意见:

承 办 单 位：

代表签名：

注：1、一事一案；                                             2018年2月5日

2、请用蓝黑水笔书写，字迹要清楚。

提   议   案   人

| 姓名 | 详细通讯地址 | 邮政编码 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王志强 | 镇骆西路1091号贵驷街道办事处 | 315206 | 13906696266 |
| 陈志红 | 镇海区人大常委会 | 315200 | 13906696617 |
| 董顺来 | 镇海区检察院 | 315200 | 13586565298 |
| 董彩霞 | 镇海区人大常委会教科文卫工作委员会 | 315200 | 13506848640 |
| 楼燕 | 贵驷贵安路39号镇海农商银行贵驷支行 | 315205 | 13858286370 |
| 高建民 | 贵驷街道民联村村委会 | 315202 | 13454783337 |
| 林家奇 | 镇骆西路988号宁波良亮灯饰总厂 | 315202 | 13506847937 |
| 王国昌 | 贵驷街道妙胜寺村村委会 | 315206 | 13806638374 |
| 马颖超 | 贵驷街道贵安路44号贵驷小学 | 315206 | 13777066709 |
| 向阳 | 贵驷街道兴丰村村委会 | 315206 | 18868677696 |
| 何峰 | 南二东路1号百隆东方股份有限公司 | 315206 | 13858377039 |

注：1、此表请一位代表或工作人员填写清楚，以便承办部门寄送答复件；

2、代表通讯地址与邮政编码要相符。

宁波市镇海区人民政府贵驷街道办事处文件

贵街案复〔 2018 〕1号　　　　　　          标注类别A

贵驷街道关于镇海区十五届人大二次会议

第159号建议的答复

王志强等11位代表：

您等11位代表提出的关于加快启动中大河贵驷段河道及两侧景观整治提升工程的议案已收悉，经研究，现答复如下：

自2017年5月初以来，根据省市统一部署，为进一步提高贵驷区域人居环境，我区启动了贵驷街道小城镇环境综合整治工作，打造“一河一路一节点”的核心景观。根据议案提议，我们重点对中大河贵驷段河道及两侧进行整治提升。具体包含3个整治项目，工程总投资约1413.6万元。相关情况如下：

一、中大河沿河两侧建筑及景观整治工程。该工程由贵驷街道办事处作为业主负责实施，先期已委托宁波市规划设计研究院结合贵驷文化特色对河道沿河建筑整治进行单独设计，项目包括沿河建筑外立面改造、道路改造、景观照明、景观绿化工程等，工程投资约361.6万元。目前该项目已完成前期设计工作，正在进行施工招标。计划5月中旬完成招标工作，10月底完成对街面整体改造。该项目通过对中大河沿线的沿岸建筑立面、绿化种植、桥梁、地面铺装、道路交通等方面的统一设计规划，在保留贵驷历史特色的基础上着力打造具有江南水乡特色的宜居环境。其中耕渔路以西将保持原有自然风貌和现状游步道，耕渔路以东中大河北侧规划为青石铺装路面，以步行道为主，南侧为混凝土路面，以满足车辆通行需求。该项目将提升中大河两岸人居环境，改善人居生活水平和全面改善中大河沿线历史保护地段的乡容镇貌进行有机结合，为小镇居民提供一个休憩、生态涵养、健康运动的活力空间。

二、沿中大河以及耕渔路综合线路改造工程。该项目已涵盖在综合线路改造工程一期项目内，由华信咨询设计研究院有限公司设计，浙江省通信产业服务有限公司负责实施。工程总投资约398万元。目前已完成施工招标工作，准备进场施工。计划10月底完成对耕渔路及中大河沿线的线路改造工作。项目的实施将有效解决当前普遍存在的弱电、强电线缆违规搭设、胡乱附挂、私拉乱接等情况，消除“空中蜘蛛网”现象，为人居环境提升打下扎实基础。

三、中大河（贵驷段）河道整治项目。该项目由宁波国家高新区公共建设项目建设中心负责实施。中大河整治范围为望江南路至镇海大道，整治河道全长3268米，整治内容包括河道清淤、截污纳管工程及景观绿化提升。工程总投资约654万元。该项目已由宁波市建筑设计院完成前期设计工作，目前正在进行施工招标工作，计划6月进场，预计10月底完成整治工作。该项目通过对河道的疏浚和沿河景观的打造将有效提升河道品质，加强河道蓄水和防洪排涝的能力。配合中大河沿河两侧建筑及景观整治工程和综合线路改造工程共同打造一个具有贵驷特色的江南水乡、宜居小镇。

最后，衷心感谢您对贵驷街道建设管理工作的关心和支持！希望您在今后继续多提宝贵意见和建议！

镇海区人民政府贵驷街道办事处

2018年5月11日

抄　　送：高新区管委会办公室

联系电话：86559023

联 系 人：孙骑挺